第一优先级：必须先完成主流程

- 开始菜单

- 玩家移动

- 小屋和森林两个场景

- 交互系统

- 对话框

- 天数推进

- Day 1 到 Day 6 基础剧情

- 三个结局跳转

目标：
先让游戏能从开始玩到结局。

第二优先级：加入玩法

- 采集

- 背包

- 种花

- 浇水

- 煮茶

- 做饭

- 青鸟传信

目标：
让每天都有可操作内容。

第三优先级：加入梦境机制

- Day 5 森林循环

- Day 4 旧眼回忆

- 记忆碎片计数

- 隐藏选项解锁

- 结局 2 红烛小屋状态

目标：
让游戏有自己的特色。

第四优先级：表现力和 polish

- 雨天粒子

- 夜晚光照

- BGM / 音效

- 对话头像

- UI 美化

- 中英文文本润色

- 存档/读档

如果时间不够，存档/读档可以简化成只保存：

currentDay

inventory

memoryCount

bondValue

language

不要做太复杂。

美术素材：

一、美术素材怎么解决

你不需要自己画。建议采用：

免费/低价像素素材包 + 少量自己改色/拼接 + 文字剧情补足。

推荐素材来源

1. itch.io

适合找像素风、农场、RPG、top-down 素材。itch.io 上有专门的 farming、top-down、pixel art 分类，能找到农场、角色、作物、森林、室内物件等素材。

你可以搜这些关键词：

top down pixel art farming asset
cozy pixel RPG asset
forest cabin pixel art
16x16 farming asset
RPG interior pixel art

比较适合你的素材类型：

- 小屋室内 tileset

- 森林 tileset

- 作物/花朵 sprite

- NPC/主角角色 sprite

- UI 对话框

- 食物/茶杯/信件 icon

2. Kenney

Kenney 提供大量免费游戏素材，官网说明有“thousands of completely free game assets”，适合原型和课程作业。
它的优点是版权相对清晰、素材分类多；缺点是画风可能没那么东方幻想。

适合拿来做：

- UI 图标

- 通用物品

- 粒子/音效

- 简单场景元素

- 占位素材

3. Unity Asset Store

Unity Asset Store 有 2D、环境、角色、GUI、像素素材分类，也能筛选免费素材。
优点是导入 Unity 比较方便；缺点是免费素材风格可能比较杂。

你可以搜：

free 2D pixel RPG
free top down RPG
free pixel farming
free 2D forest
free UI pixel

二、素材筛选原则

你不要贪多。你只需要找一套主素材，然后补一点缺的。

最好统一成一种规格

建议选：

16x16 或 32x32 像素风。

不要混用：

- 16x16 像素角色

- 64x64 高清物品

- 手绘背景

- AI 生成头像

- 低清 UI

这样会非常割裂。

你需要的素材清单

按最小可行版本，你只需要这些：

| 类型 | 数量 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 主角南黎 | 1 套 | 上下左右移动即可 |
| 玖琰 | 1 套 | 可以只站立 + 简单走动 |
| 小屋 tileset | 1 套 | 地板、墙、床、桌子、壁炉 |
| 森林 tileset | 1 套 | 草地、树、石头、水洼 |
| 花/作物 | 3–4 阶段 | 种子、幼苗、成长、开花 |
| 采集物 | 4–6 个 | 野果、药草、木枝、花种 |
| 剧情物品 | 5 个 | 青鸟、旧眼、信、发带、红烛 |
| UI | 1 套 | 对话框、按钮、背包格子 |
| 特效 | 少量 | 雨、光点、红雾、转场黑屏 |